|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fonctionnalités / Description** | **J/H** | **Tarifs €** |
| Charte graphique | 1 | 100 |
| Cahier Des Charges | 1 | 100 |
| UML | 2 | 200 |
| Maquettage | 1.5 | 150 |
| Conception | 1 | 100 |
| Database SQL / MYSQL | 1 | 100 |
| Coder les vues « header/footer » | 6 | 600 |
| Adapter aux supports « Responsive » | 3 | 300 |
| Développer le contenu du site | 10 | 1000 |
| Back-end « inscription » | 3 | 300 |
| Back-end « connexion » | 3 | 300 |
| Back-end « Ajout d’article » | 4 | 400 |
| Back-end « Ajout commentaire » | 4 | 400 |
| Back-end « Contact » | 2 | 200 |
| Test / sécurité | 6 | 600 |
| ***Config hébergement*** | ***4*** | ***400*** |

5750 €